## Slide 1
資料No.1 | 国民健康保険システム標準化 第1回検討会
 | 令和6年8月22日
国民健康保険システム標準化
令和6年度標準仕様書改訂
第1回検討会
進め方について
令和6年8月22日

## Slide 2
〇 令和6年1月25日に実施した検討会において、次回の改版に向けて、課題・検討事項について事務局にて引き続き対応していくことを前提に、国保標準仕様書【第1.2版】（案）を承認いただき、令和6年1月31日に国保標準仕様書【第1.2版】を公開したところ。
国保標準仕様書【第1.2版】の公開以降、事務局にて課題・検討事項や、制度改正等を基に、国保標準仕様書の改訂方針を検討し、その内容を資料No.2に纏めている。
〇 資料No.2の内容を基に、「【資料No.3】標準仕様書【第1.3版】（案）」として、本紙及び業務フロー、機能・帳票要件、帳票詳細要件、帳票レイアウトの改訂を行っている。
１．国民健康保険システム標準化 令和6年度標準仕様書改訂 第1回検討会（資料No.2）

## Slide 3
〇 資料No.3に含まれる仕様書を合わせて「国保標準仕様書【第1.3版】（案）」としている。
〇 資料No.3については、下記に記載のプロセスで作成している。
〇 本検討会にて提示する資料No.3については、令和6年8月6日から令和6年8月9日の期間においてワーキングチーム構成員にてご確認いただいた結果を反映したものであり、令和6年9月上旬に控える全国意見照会の際に発出を予定している。
①「国保標準仕様書【第1.2版】」公開時点の課題・検討事項や制度改正による国保標準仕様書の改訂方針について、令和6年8月7日に実施した合同ワーキングチームにて議論し、内容についてワーキングチーム構成員よりご意見をいただいた。
②①で提示した改訂方針及びワーキングチーム構成員からいただいたご意見を基に、「国保標準仕様書【第1.3版】（案）」を作成。
２．標準仕様書【第1.3版】（案）（資料No.3）
＜「【資料No.3】標準仕様書【第1.3版】（案）」作成のプロセス＞

## Slide 4
２．標準仕様書【第1.3版】（案）（資料No.3）
〇 資料No.3については、今後全国意見照会等を実施し、令和6年10月に「国保標準仕様書【第1.3版】として公開を予定している。公開までのスケジュールは以下の通り。
令和6年度 | 令和4年度 |  |  |  |  |  | 
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
全国
意見
照会
WT
検討会
△9/2（仮）
国保標準仕様書
【第1.3版】（案）公開
△10/31
国保標準仕様書
【第1.3版】公開
照会結果
反映
WT
検討会
準備
証一体化
検討・仕様書
案作成
▲8/7第1回WT
△8/22第1回検討会
△10/16（仮）第2回WT
△10/24（仮）第2回検討会
WT
検討会
WT
結果
反映
WT
結果
反映
特定健診仕様書
確認・仕様書案作成
その他課題検討・
仕様書案作成
令和6年度
上期改版対応
9/2～
13（仮）
△8/31 特定健診等標準仕様書【第1.0版】公開

## Slide 5
〇 令和6年1月25日に実施した検討会でお示しした「課題・検討事項一覧」について、対応状況を更新の上、「【資料No.2別紙1】検討・課題事項一覧_国保」としてお示しする。
３．検討・課題一覧（資料No.2 別紙1）

## Slide 6
〇 本検討会では、以下の点についてご確認及びご審議いただきたい。
●「【資料No.2】第1回検討会」に纏めた内容に疑義事項等がないかご確認いただくとともに、令和6年9月上旬に控える全国意見照会に向けて、国保標準仕様書【第1.3版】（案）について、ご審議いただきたい。
●「【資料No.2別紙1】検討・課題事項一覧_国保」の内容に疑義事項等がないかご確認いただくとともに、令和6年9月中旬以降、残事項について引き続き事務局にて対応を進める旨について、ご審議いただきたい。
〇 なお、本検討会の資料に関してご意見がある場合は、令和6年8月26日までに事務局へご連絡いただきたい。
４．本検討会の審議内容

## Slide 7
〇 今後の国保標準仕様書【第1.3版】（案）の決定プロセスは以下の通りとさせていただきたい。
〇 なお、本検討会にて新たな疑義事項が追加された場合は、疑義事項の内容に応じて、検討会の場において取り扱いを議論し、座長に決議をとっていただくこととしたい。
① 第1回検討会（資料No.2）
② 標準仕様書【第1.3版】（案）（資料No.3）
③ 検討・課題一覧（資料No.2 別紙1）
課題・検討事項や制度改正による仕様書の改訂方針が取り纏められており、今後の進め方について疑義事項がない
検討・課題一覧において未解決事項が管理されており、疑義事項がない
今後も含めた作成プロセスに問題がなく、ワーキングチームでのご意見が反映された国保標準仕様書【第1.3版】（案）となったうえで、検討・課題一覧において未解決事項が管理されているため、疑義事項がない
検討・課題一覧において未解決事項が管理されており、疑義事項がない
令和6年9月上旬を目途に、国保標準仕様書【第1.3版】（案）が決定
５．今後の国保標準仕様書【第1.3版】（案）の決定プロセス